-1-  **แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| 1. | ต.ค.59-ก.ย.60 | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**- ค่ารับวารสาร ค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ- ค่าบริการต่อสัญญาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความปลอดภัย ประกอบอาหาร- ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ/ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก- ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าบริการจำกัดปลวก กำจัดวัชพืช ถางป่า ขุดดิน ตักขยะ ฝังกลบขยะ- ค่าจ้างเหมาทำของ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ - ค่าจ้างเหมาจัดเก็บและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ การสนับสนุนเวทีจัดทำแผนชุมชน- ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | **สนง.ปลัด** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป -งานบริหารงานทั่วไป | **255,955** | **-** | **-** | **ตกลงราคา** | **15** | **เงินรายได้** |

 -2-  **แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
|  | ต.ค.59-ก.ย.60 | - ค่าเข้าเล่มหนังสือ- ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่- ค่ารายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้- ค่ารับวารสาร- ค่าจ้างเหมาทำของ- ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว/ค่าจ้างเขียนแบบแปลน- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน- ค่าล้างรูป อัดรูป ค่าออกแบบ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | **กองคลัง****กองช่าง** | -แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง-แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | **25,000****50,000** | **-****-** | **-****-** | **ตกลงราคา****ตกลงราคา** | **15****7** | **\*****เงินรายรับ** |

 -3-  **แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| 2. | ต.ค.59-ก.ย.60 | **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล- ค่าพิมพ์เอกสารในการเลี้ยงรับรอง- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ- ค่าจัดงานรัฐพิธี งานพิธีการและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอด | **สนง.ปลัด** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป -งานบริหารงานทั่วไป | **50,000** | **-** | **-** | **ตกลงราคา** | **7** | **เงินรายได้** |
| 3. | ต.ค.59-ก.ย.60 | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร- โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง- โครงการป้องกันควบคุมไฟป่า | **สนง.ปลัด** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป -งานบริหารงานทั่วไป-แผนงานการรักษาความสงบ | 200,00020,00010,000 | **-****-****-** | **-****-****-** | **ตกลงราคา** | **15** |  |

 **-4- แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
|  |  | - โครงการถนนปลอดภัยมีวินัยจราจร- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อบรม อปพร.- โครงการกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน- โครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์- โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ- โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา- โครงการวันท้องถิ่นไทย- โครงการวันสำคัญของทางราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกาย- โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านดนตรีและกีฬา- โครงการทำนุบำรุงศาสนา | **สนง.ปลัด** | - ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ- แผนงานการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา- แผนงานการศึกษา - งานศึกษาไม่กำหนดระดับ- แผนงานการศาสนาฯ -งานกีฬาและนันทนาการ- แผนงานการศาสนา ฯ - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | **20,000****150,000****30,000****40,000****50,000****34,000****1,847,300****20,000****50,000****200,000****60,000****50,000** | **-****-****-****-****-****-****-****-****-****-****-****-** | **-****-****-****-****-****-****-****-****-****-****-****-** | **ตกลงราคา** | **15** |  |

-5-  **แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
|  |  | - โครงการวันกตัญญู- โครงการวันเข้าพรรษา-วันออกพรรษา- โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง- โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรม- โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ- โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว- โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ- โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | **สนง.ปลัด** | - แผนงานการศาสนา ฯ - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น- แผนงานสาธารณสุข - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข- แผนงานสังคมสงเคราะห์ - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง - งานส่งเสริมและสนับสนุน ฯ | **100,000****30,000****40,000****30,000****10,000****10,000****10,000**250,00010,00032,560 | **-****-****-****-****-****-****-****-****-****-** | **-****-****-****-****-****-****-**--- | **ตกลงราคา** | **15** |  |

 **-6-**   **แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
|  |  | - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้ง- โครงการส่งเสริมอาชีพ/สวัสดิการ/ส่งเสริมกลุ่มสตรี/กลุ่มประเพณีวัฒนธรรม/กลุ่มอาชีพ- โครงการอบรมเยาวชน- โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลวังหิน- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/กิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ในพื้นที่- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน- โครงการเดินทางไปราชการ | **สนง.ปลัด** | - แผนงานสร้างความเข้มแข็ง - งานส่งเสริมและสนับสนุน ฯ- แผนงานการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร- แผนงานการเกษตร - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้- แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง  | **40,000****30,000****30,000****10,000****10,000****10,000****200,000****100,000** | **-****-****-****-****-****-****-****-** | **-****-****-****-****-****-****-****-** | **ตกลงราคา****ตกลงราคา** | **15****60** |  |

 -7-  **แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **4.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน**- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง- ค่าบำรุงหรือรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุอื่น ๆ- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารที่ดินสิ่งก่อสร้าง ถนน ท่อระบายน้ำ ท่อเมนส่งน้ำประปา ระบบประปา- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ | สนง.ปลัดกองคลังกองช่าง | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป- แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง-แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | **170,000****20,000**1,000,000 | **-****-****-** | **-****-****-** | **ตกลงราคา****ตกลงราคา****ตกลงราคา** | **15****15****15** | **\*****เงินรายรับ** |

 -8-  **แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **5.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **วัสดุสำนักงาน**- ค่าเครื่องใช้สำนักงาน อบต.- ค่าเครื่องใช้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ฯ- ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร จุลสาร- ค่าเครื่องใช้วัสดุสำนักงานกองคลังและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.- ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง | **สนง.ปลัด****กองคลัง****กองช่าง** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป- แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง-แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | **130,000****50,000****40,000** | **-****-****-** | **-****-****-** | **ตกลงราคา****ตกลงราคา****ตกลงราคา** | **7****5****7** | **เงินรายได้****\*****เงินรายรับ** |

 -9-  **แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **6.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**- วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  | **สนง.ปลัด****กองช่าง** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป-แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | **5,000****100,000** | **-****-** | **-****-** | **ตกลงราคา****ตกลงราคา** | **7****15** | **เงินรายรับ** |
| **7.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **วัสดุงานบ้านงานครัว**- อุปกรณ์ทำความสะอาด - เครื่องดื่ม อาหารว่าง | **สนง.ปลัด** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป | **15,000** | **-** | **-** | **ตกลงราคา** | **7** | **เงินรายได้** |
| **8.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **วัสดุก่อสร้าง** - วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย ฯ | **สนง.ปลัด****กองช่าง** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป- แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | **10,000****10,000** | **-****-** | **-****-** | **ตกลงราคา****ตกลงราคา** | **7****7** | เงินรายได้เงินรายรับ |

 **-10- แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **9.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง** -วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ | **สนง.ปลัด** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป | **5,000** | **-** | **-** | **ตกลงราคา** | **7** | **เงินรายได้** |
| **10.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**- น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น - แก๊สหุงต้ม | **สนง.ปลัด** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป | **150,000** | **-** | **-** | **ตกลงราคา** | **7** | **เงินรายได้** |
| **11.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**- ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม อบต. - ค่าจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เทป แผ่นซีดี แผ่นป้าย ฯลฯ - ค่าจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เทป แผ่นซีดี แผ่นป้าย ฯลฯ | **สนง.ปลัด****กองคลัง****กองช่าง** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป- แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง-แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | **40,000****20,000****30,000** | **-****-****-** | **-****-****-** | **ตกลงราคา****ตกลงราคา****ตกลงราคา** | **7****7****5** | **เงินรายได้****เงินรายรับ** |

**-11- แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **12.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **วัสดุคอมพิวเตอร์**- แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล โปรแกรม ผงหมึก | **สนง.ปลัด****กองคลัง****กองช่าง** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป- แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง-แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | **30,000****40,000****30,000** | **-****-****-** | **-****-****-** | **ตกลงราคา****ตกลงราคา****ตกลงราคา** | **7****7****5** | **เงินรายได้****เงินรายรับ** |
| **13.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่และ ศพด.อบต.วังหิน** | **สนง.ปลัด** | - แผนงานการศาสนา - งานระดับก่อนวัยเรียน | 2,254,950 | **-** | **-** | **กรณีพิเศษ** | **100** | **เงินรายได้** |
| **14.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **วัสดุการศึกษา** | **สนง.ปลัด** | - แผนงานการศาสนา - งานระดับก่อนวัยเรียน | **635,800** | **-** | **-** | **ตกลงราคา** | **15** | **เงินรายได้** |

 -12-  **แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **15.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **วัสดุการเกษตร** | **สนง.ปลัด** | - แผนงานการศาสนา - งานระดับก่อนวัยเรียน | **10,000** | **-** | **-** | **ตกลงราคา** | **7** | **เงินรายได้** |
| **16.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** - เครื่องคอมพิวเตอร์ | **สนง.ปลัด** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป | **22,000** | **-** | **-** | **ตกลงราคา** | **7** | **เงินรายได้** |
| **17.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **รายจ่ายอื่น**- ค่าจ้างหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ | **สนง.ปลัด** | - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป | **25,000** | **-** | **-** | **ตกลงราคา** | **7** | **เงินรายได้** |
| **18.** | ต.ค.59-ก.ย.60 | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**- อาคารต่าง ๆ  -โครงการปรับปรุงศพด.ไทยรัฐวิทยา 38 - โครงการปรับปรุงศพด.บ้านด่านปริง - โครงการปรับปรุงศพด.บ้านใหม่ -โครงการปรับปรุงศพด.วัดวังหิน **-** โครงการปรับปรุงศพด.วัดหนองเจ | **สนง.ปลัด** | - แผนงานการศาสนา - งานระดับก่อนวัยเรียน | **110,100****93,000****99,300****104,900****66,800** | **-** | **-** | **สอบราคา** | **45** | **เงินรายได้** |

**-13- แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **19.** | ม.ค.60-มี.ค.60 | **ก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำร้อน-เกาะแค ม.13**- ระยะทาง 200 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | **646,500** | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |
| **20.** | ม.ค.60-มี.ค.60 | **ก่อสร้างถนน คสล. สายไสฝ้าย-บ่อน้ำร้อน ม.12**- ระยะทาง 376 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,880 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | 1,202,600 | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |
| **21.** | ม.ค.60-มี.ค.60 | **ก่อสร้างถนน คสล. สายวังเนียง-ห้างส้าน (ตอนที่ 4) ม.5**- ระยะทาง 200 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | **589,900** | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |

**-14- แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **22.** | เม.ย.60-พ.ค.60 | **ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาโรงประชุม ม.3 – ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3**- ระยะทาง 200 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | **646,500** | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |
| **23.** | เม.ย.60-พ.ค.60 | **ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายน้ำหัก-บนควน(ตอนที่ 2) ม.11**- ระยะทาง 380 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | 776,000 | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |
| **24.** | เม.ย.60-พ.ค.60 | **ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายสามพันไร่-หนองเจ(ตอนที่ 3) ม.1**- ระยะทาง 200 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | **409,000** | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |

**-15- แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **25.** | เม.ย.60-พ.ค.60 | **ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก****คอนกรีต(ถนนสายหลักตอนที่ 3 ช่วงหมู่ที่ 1)**- ระยะทาง 220 เมตร ถนนกว้าง 6 เมตร ผิวจราจร 6 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | **723,500** | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |
| **26.** | มิ.ย.60-ส.ค.60 | **ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก****คอนกรีตสายทับควาย – ไสยาสน์ ม.8**- ระยะทาง 220 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | 589,900 | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |
| **27.** | มิ.ย.60-ส.ค.60 | **ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติก****คอนกรีตถนนสายสามแยกไฮเตง-แม่น้ำตรัง ม.2**- ระยะทาง 220 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | **589,900** | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |

**-16- แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **28.** | มิ.ย.60-ส.ค.60 | **ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก****คอนกรีต(ถนนสายปง-ทุ่งอินทนิน หมู่ที่ 7**- ระยะทาง 220 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | **589,900** | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |
| **29.** | มิ.ย.60-ส.ค.60 | **ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก****คอนกรีตสายไสปง – ไสกรูด ม.9**- ระยะทาง 220 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | 589,900 | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |
| **30.** | มิ.ย.60-ส.ค.60 | **ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก****คอนกรีตสายหนองเจ – บางพงศ์ ม.10**- ระยะทาง 220 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | 589,900 | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |

**-17- แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **31.** | มิ.ย.60-ส.ค.60 | **ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก****คอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านสวน-สามแยกหมู่ที่ 6**- ระยะทาง 323 เมตร ถนนกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,938 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | **589,900** | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |
| **29.** | มิ.ย.60-ส.ค.60 | **ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก****คอนกรีตสายไสปง – ไสกรูด ม.9**- ระยะทาง 220 เมตร ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร 5 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | 1,031,600 | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |

 **-18- แบบ ผด. 2**

**แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ขององค์การบริการส่วนตำบลวังหิน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ช่วงเวลาที่****ต้องเริ่มจัดหา** | **รายการ/จำนวน****(หน่วย)** | **หน่วยงานเจ้าของเงิน** | **งบประมาณ** | **เงินนอกงบประมาณ** | **วิธีจัดหา** | **กำหนด****ส่งมอบ****(วัน)** | **หมายเหตุ** |
| **แผนงาน/งาน/โครงการ** | **จำนวน(บาท)** | **ประเภท** | **จำนวน****(บาท)** |
|  |  |
| **30.** | มิ.ย.60-ส.ค.60 | **ติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตามแบบที่องค์การบริหารงานส่วนตำบลวังหิน** | **กองช่าง** | - แผนงานเคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน | 276,900 | **-** | **-** | **สอบราคา** | **60** | **เงินรายรับ** |

 **(ลงชื่อ).................................นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (ลงชื่อ).................................ผู้อำนวยการกองคลัง**

 **นางสาวนัยณา ผลอ่อน นางจารุวรรณ รักษาจันทร์**

 **(ลงชื่อ).................................ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน**

 **นายสง่า ปรีชา**

 **(ลงชื่อ)..........................................นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน**

 **นายทบ รัตนคช**