แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)            ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2567 ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

พฤศจิกายน 2567

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

บันทึกหลักการและเหตุผล						1

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)						3

บัญชีสรุปโครงการที่นำมาจากหมู่บ้าน (ผ.01/1)				4

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567				6

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)					7

รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ (ผ.02/2)				13

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์						22

ส่วนที่  1

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

ส่วนที่ 1

หลักการและเหตุผล

ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  มีความจำเป็นในการเพิ่มเติม โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม/การดำเนินงานให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณร่ายจ่ายจากเงินสะสม  เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา ความจำเป็น และความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรม/การดำเนินงานตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ (22) เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

หมายเหตุ : หนังสือ ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือ ที่ มท. 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้อองการของประชาชน ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและหนังสือดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2567 ขึ้น

2

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

4

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน   อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ ก่อสร้าง ส่งเสริม ปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านระบบสาธารณูปโภค พื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  | 2 | 8000,068 | 13 | 84,100,069 | 10 | 59,600,070 | 25 | 151,700,207 |
| รวม |  |  |  |  | 2 | 8000,068 | 13 | 84,100,069 | 10 | 59,600,070 | 25 | 151,700,207 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ใช้ประโยขน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 2 | 200,000 |
| 3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  | 4 | 8,900,000 | 5 | 9,800,000 | 1 | 900,000 | 10 | 19,600,000 |
| รวม |  |  |  |  | 4 | 8,900,000 | 6 | 9,900,000 | 2 | 1,000,000 | 12 | 19,600,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนภาคภาคีสังคมจัดการ สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 แผนงานสาธาณสุข |  |  |  |  | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 3 | 90,000 |
| รวม |  |  |  |  | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 3 | 90,000 |

5

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เป้าประสงค์...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ส่งเสริม ปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการพื้นฐาน

7

(1.9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้าง หลังคาลานออกกำลังกาย อุทยานบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 13 | - เพื่อก่อสร้างสร้างหลังคาโรงรถ - เพื่อป้องการสึกหรอของเครื่องออกกำลังกาย | ก่อสร้างหลังคาโรงรถ พื้นที่ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร | - | - | 300,000 | 300,000 | - | อาคารหลังคาได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ประชาชนที่มาใช้บริการเครื่องออกกำลังกายได้รับความสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างโรงรถยนต์ส่วนกลาง | - เพื่อก่อสร้างสร้างหลังคาโรงรถ - เพื่อป้องกันการเสียหายของรถ จากแสงแดด | ก่อสร้างหลังคาโรงรถ พื้นที่ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร | - | - | 500,000 | 500,000 | - | อาคารหลังคาได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | มีสถานที่สำหรับ จอดรถ ส่วนกลาง | กองช่าง |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เป้าประสงค์...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเป็นเลิศด้านกีฬา ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

(3.8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ กีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน | -เพื่อส่งเสริมกายออกกำลังกายในชุมชน -เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา -เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | เด็กและเยาวชน ในตำบลวังหิน ไม่น้อยกว่า 30 คน | - | - | - | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 90 ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะการเล่นกีฬาด้านฟุตบอลดีขึ้น | -เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล -เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | กองการศึกษา |

8

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เป้าประสงค์...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

3.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ส่งเสริม ปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการพื้นฐาน

9

(3.9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหิน | -เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดวังหิน -เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กให้เหมาะกับการเรียนการสอน | ปรับปรุงอาคาร ศพด.วัดวังหิน พื้นที่ ขนาด กว้าง 21 เมตร x ยาว 15 เมตร เป็นไปตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด | - | - | 900,000 | 900,000 | - | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหิน ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ อบต.วังหินกำหนด | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียน ที่ได้มาตรฐาน สะอาด เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ปฐมวัย | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ | -เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กบ้านใหม่ -เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กให้เหมาะกับการเรียนการสอน | ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านใหม่ พื้นที่ ขนาด กว้าง 13 เมตร x ยาว 12 เมตร เป็นไปตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด | - | - | - | 900,000 | 900,000 | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหิน ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ อบต.วังหินกำหนด | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียน ที่ได้มาตรฐาน สะอาด เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ปฐมวัย | กองการศึกษา |

10

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เป้าประสงค์...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข็มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนภาคภาคีสังคมจัดการ สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

(5.4) แผนงานสาธาณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | 1.เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 2.เพื่อสำรวจจัดทำฐานข้อมูลสตรีตั้งครรภ์รายใหม่ 3.เพื่ออบรมให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | กลุ่มเยาวชน หญิงตั้งครรภ์ ในพื้นที่ตำบลวังหิน ไม่น้อยกว่า 36 คน | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1.ร้อยละของผู้เข้าการอบรม มีความรู้ 2.มีฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ | -ลดอัตราภาวะคลอดก่อนกำหนด | สำนักปลัด |

11

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ หมุดหมายที่ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เป้าประสงค์...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข็มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

6.1 กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

(6.9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม บริเวณพื้นที่อุทยานบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 13 | - เพื่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน | - ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 5 ห้อง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร | - | - | 500,000 | 500,000 | - | ห้องน้ำ-ห้องส้วมได้รับการก่อสร้าง เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่ อบต.วังหินกำหนด | ประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่ อุทยานบ่อน้ำร้อนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ | สำนักปลัด |

12

ส่วนที่ 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02/2)

(โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เป้าประสงค์...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ส่งเสริม ปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการพื้นฐาน

14

(1.9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างตาย – ห้างส้าน หมู่ที่ 3 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-03) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทางยาว 5,000 เมตร | - | - | - | 20,000,000 | 20,000,000 | ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 2 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด่านปริง - หนองกก หมู่ที่ 9 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-15) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตกว้าง 5.00 เมตรหนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร | - | - | - | 7,000,000 | 7,000,000 | ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินครกเบือ หมู่ที่ 11 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-23) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทางยาว 1,000 เมตร | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 | ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำหัก - ไสไคร หมู่ที่ 11 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-25) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตกว้าง 5.00 เมตรหนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 | ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ประชาชนได้รับ 15 ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 5 | โครงการซ่อมสร้างถนนสายศาลาโรงประชุม หมู่ที่ 8 - หน้า อบต.วังหิน (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-27) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ปูทับถนนแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,000เมตร | - | - | - | 2,500,000 | 2,500,000 | ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะแค หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร | - | - | - | 1,600,000 | 1,600,000 | ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป่ายาง - ช่องแค หมู่ที่ 9 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-32) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตกว้าง 5.00 เมตรหนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,200เมตร | - | - | - | 4,200,000 | 4,200,000 | ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ประชาชนได้รับ 16 ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน - ไสปง หมู่ที่ 12 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-06) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตรระยะทางยาว 1,500เมตร | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 | ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 9 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสี่แยกสวนป่า - บ.หนองเจ หมู่ที่ 13 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-01) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ซ่อมแซมลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 เมตร | - | - | - | 7,000,000 | 7,000,000 | ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 | ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ประชาชนได้รับ 17 ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริ่มตลิ่ง แม่น้ำตรัง หมู่ที่ 3 | เพื่อป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำตรังและการพังทลาย ของตลิ่ง | ก่อสร้าง เขื่อนริ่ม ตลิ่ง แม่น้ำตรัง ระยะทางไม่น้อยกว่า 250 เมตร | - | - | - | 25,000,000 | - | ร้อยละของเขื่อนที่ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐานโยธา ธิการ กำหนด | ลดการพังทลายของตลิ่ง ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรบริเวณดังกล่าว | กองช่าง |

18

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เป้าประสงค์...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

3.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ส่งเสริม ปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการพื้นฐาน

(3.9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ใหม่ หมู่ที่ 10 | - เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อให้มีอาคารเรียนตามแบบมาตรฐาน | ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ขนาด 81-100 คน ตามแบบมาตรฐาน (สถ.ศพด.3) | - | - | 3,500,000 | 3,500,000 | - | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหิน ได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียน ที่ได้มาตรฐาน สะอาด เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ปฐมวัย | กองการศึกษา |

19

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เป้าประสงค์...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

3.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ส่งเสริม ปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการพื้นฐาน

20

(3.9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้าง สระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง หมู่ที่ 7 | -เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การฝึกทักษะการว่ายน้ำของเด็กเล็กในตำบลวังหิน | ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 12 เมตร เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด | - | - | 1,500,000 | 1,500,000 | - | สระว่ายน้ำได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | เด็กเล็กมีทักษะว่ายน้ำในการช่วยเหลือตนเอง | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 8 | -เพื่อก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ประจำตำบลวังหิน | ก่อสร้างลานกีฬา ประเภทต่าง ๆ เช่น - สนามฟุตบอล -สนามฟุตซอล -สนามตะกร้อ ฯ ล ฯ | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | สนามกีฬาได้รับการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด | เยาวชนประชาชนมีร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด | กองการศึกษา |

21

แบบผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567

- ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

  - กลยุทธ์ สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  - แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | เป้าหมาย (ผลผลิตครุภัณฑ์) | งบประมาณ |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |
| 1 | เรือพลาสติก | คุณลักษณะ ขนาดบรรทุก 4-5 คน ขนาดไม่น้อยกว่า 87x286x54 เซนติเมตร รูปแบบ ทรงหัวแหลม ท้ายตัด 3 ที่นั่ง | - | - | 35,000 | 35,000 | - | สามารถช่วยเหลือประชาชนในการ บรรเทาสาธารณภัย ด้าน อุทกภัยในพื้นที่ | สำนักปลัด |

22

- ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

  - กลยุทธ์ สร้างความเข็มแข็งและสร้างเครื่อช่ายระบบสื่อสารการป้องกันภัยชุมชน

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | เป้าหมาย (ผลผลิตครุภัณฑ์) | งบประมาณ |  |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |  |  |
| 1 | เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM | จัดซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง (เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566) | - | - | 120,000.00 | - | - | ตำบลวังหินมีเครื่อข่าย วิทยุสื่อสารชุมชน เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชน | สำนักปลัด |

23